# to-prd 활용 PRD 작성 핸드북

업무 설명에서 bkit 앱 개발까지

이 핸드북은 업무 담당자가 짧은 브리프를 작성한 뒤 to-prd로 화면 중심 PRD를 만들고, bkit의 PDCA 절차로 앱 개발을 시작하는 방법을 설명합니다. 사용자가 완성된 요구사항 문서를 직접 쓸 필요는 없습니다. 현재 업무, 사용자, 필요한 화면, 예외, 완료 조건을 사실대로 적으면 to-prd가 화면과 데이터, 기능 요구사항, 검증 기준을 연결합니다. 화면 디자인과 화면 테스트는 별도 단계로 두지 않고 PRD 안에서 함께 정합니다.

핵심 결론  PRD템플릿 v1.2은 입력용 업무 브리프입니다. to-prd가 만드는 docs PRD.md가 정본이며, 게이트를 통과한 feature PRD를 기준으로 bkit을 실행합니다. 완료 판정은 bkit 일치율과 실제 테스트 통과를 모두 요구합니다.

# 한눈에 보는 실행 흐름

| 단계 | 사용자가 하는 일 | 도구가 만드는 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PRD템플릿 v1.2에 현재 업무와 원하는 변화를 간단히 작성 | 업무 브리프 |
| 2 | Word 파일을 프로젝트에 두거나 대화에 첨부하고 to-prd 실행 | 입력 분석과 결정 목록 |
| 3 | 작성자 결정 요청 D 항목에 답변 | 화면 중심 PRD 초안 보완 |
| 4 | 게이트 결과와 feature 분해 확인 | docs/PRD.md와 feature PRD |
| 5 | 첫 feature에 대해 bkit plan 실행 | 계획 문서 |
| 6 | design do analyze를 진행하고 Playwright를 포함한 테스트 실행 | 일치율과 실행 테스트 결과 |
| 7 | 두 검증 관문을 통과한 뒤 report 실행 | 완료 보고서 |

## 도구별 역할

| 도구 | 역할 | 호출 방식 |
| --- | --- | --- |
| Codex | 브리프를 읽고 to-prd로 PRD를 생성하거나 갱신 | $to-prd |
| Claude Code | 동일한 to-prd 실행과 PRD 갱신 | /to-prd |
| bkit | feature PRD를 읽어 Plan Design Do Check Act Report 수행 | /pdca plan feature |

bkit 검증 기준 v2.1.38은 Claude Code 런타임을 사용합니다. PRD는 Codex나 Claude Code에서 만들 수 있지만, bkit 개발 명령은 Claude Code에서 실행합니다. 실제 프로젝트의 bkit.config.json과 설치 문서가 이 핸드북보다 우선합니다. 이 핸드북은 2026년 10월 6일 to-prd PRD 스키마 screen-first-v2를 기준으로 작성했습니다. PRD템플릿과 이 핸드북은 항상 같은 버전 번호를 사용합니다.

# 1 업무 브리프 작성

템플릿은 질문에 답하듯 작성합니다. 모르는 항목을 임의로 정하지 말고 모름 또는 추천값 적용이라고 씁니다. to-prd는 안전한 기본값을 적용할 수 있는 항목과 작성자가 반드시 결정해야 하는 항목을 분리합니다. 필수 항목이 비었거나 모름이면 to-prd가 객관식으로 최대 4문항을 묻고, 그 밖의 모름과 추천값 적용은 기본값으로 처리합니다. 이번에 만들지 않을 것은 PRD 비목표(NG)가 되어 개발 범위의 경계가 됩니다.

## 반드시 적을 내용

•  누가 언제 어떤 업무를 하며 무엇이 불편한지

•  현재 업무 흐름과 앱을 사용한 뒤의 흐름

•  사용자 역할과 역할별 열람 편집 승인 권한

•  필요한 화면과 각 화면에서 보고 입력하고 누르는 것

•  정상 흐름과 실패 취소 반려 오프라인 같은 예외

•  완료 여부를 눈으로 확인하거나 숫자로 측정할 기준과 반드시 통과해야 할 사용자 흐름

•  프로젝트에 이미 쓰는 단위 테스트와 E2E 도구 및 실행 명령. 없으면 추천값 적용

•  참고할 서비스나 화면, 참고할 점과 따라 하지 않을 점. 기존 DESIGN.md가 있으면 경로

•  역할별 테스트 계정 수. 비밀번호는 적지 않음

•  앱 규모와 스택 통화 외부 사실 출처 같은 기술 환경. 모르면 추천값 적용

## 좋은 입력의 기준

| 모호한 표현 | to-prd가 처리하기 좋은 표현 |
| --- | --- |
| 재고를 관리하는 앱 | 창고 담당자가 품목별 현재고와 입출고 이력을 조회하고 조정 요청을 등록한다 |
| 승인을 빠르게 한다 | 제출부터 승인까지 1영업일 이내인 건을 80퍼센트 이상으로 만든다 |
| 관리자 화면이 필요하다 | 관리자는 팀 전체 요청을 조회하고 승인하며 일반 사용자는 본인 요청만 편집한다 |
| 오류를 잘 처리한다 | ERP 응답이 없으면 마지막 동기화 시각을 표시하고 조회만 허용한다 |
| 애플처럼 깔끔하게 | 참고 apple.com 제품 목록의 카드 간격과 큰 제목을 참고하고 어두운 배경은 쓰지 않는다. 적용 화면은 요청 목록 |

화면 ID나 FR 번호는 사용자가 만들 필요가 없습니다. 화면 이름과 사용 행동을 적으면 to-prd가 SCR DATA FR SC ID를 부여하고 서로 연결합니다.

# 2 to-prd 실행

## 새 PRD 만들기

작성한 Word 파일을 프로젝트 폴더에 저장하거나 대화에 첨부한 뒤 아래처럼 요청합니다.

Codex

$to-prd PRD템플릿_v1.2.docx의 업무 브리프를 바탕으로 bkit용 PRD를 만들어줘. E2E 도구가 없으면 Playwright를 기본값으로 적용하고, 완료 조건은 bkit match rate와 실제 테스트 전체 통과의 두 관문으로 작성해줘. 필수 항목이 비었으면 객관식으로 묻고, 작성자 결정이 필요한 항목은 D 번호로 정리해줘.

Claude Code

/to-prd PRD템플릿_v1.2.docx의 업무 브리프를 바탕으로 bkit용 PRD를 만들어줘. E2E 도구가 없으면 Playwright를 기본값으로 적용하고, 완료 조건은 bkit match rate와 실제 테스트 전체 통과의 두 관문으로 작성해줘. 필수 항목이 비었으면 객관식으로 묻고, 작성자 결정이 필요한 항목은 D 번호로 정리해줘.

Word 파일을 직접 읽을 수 없는 환경이면 템플릿의 작성 내용을 대화에 붙여 넣고 같은 요청을 사용합니다. 기존 docs/idea.md, docs/benchmark.md, docs/userflow.md, docs/brandvoice.md, docs/DESIGN.md가 있으면 함께 읽습니다.

## 기존 PRD 갱신

$to-prd 기존 docs/PRD.md의 ID와 개정 이력을 보존하면서 첨부한 변경 내용을 반영해줘. 영향받는 feature PRD와 gate도 다시 만들어줘.

feature PRD만 직접 고치지 않습니다. 정본인 docs/PRD.md를 먼저 갱신하고 파생본을 다시 생성해야 서로 다른 요구사항이 생기지 않습니다.

PRD를 검토할 때는 docs/PRD.html을 브라우저로 열면 됩니다. 목차와 화면별 카드, 게이트 판정과 화면 FR SC 개수 요약이 있고, SCR FR SC 같은 ID를 누르면 정의 위치로 이동합니다. HTML은 읽기용이므로 수정은 항상 docs/PRD.md에서 하고 to-prd를 다시 실행합니다.

# 3 to-prd가 정리하는 화면과 기능

to-prd는 역할과 화면을 먼저 정의한 뒤 화면 요소에서 데이터와 기능 요구사항을 도출합니다. 이 순서를 지켜야 bkit이 메뉴 로그인 권한 버튼 동작과 오류 처리를 임의로 정하지 않습니다.

1. 비로그인 일반 사용자 관리자 역할과 권한을 정합니다.

2. 전체 화면과 메뉴 로그인 흐름을 정합니다.

3. 디자인 기준을 정합니다. docs/DESIGN.md가 없으면 Apple 디자인 시스템을 복사해 적용하고 폰트는 Pretendard로 고정합니다.

4. 각 화면의 영역 UI 요소 컴포넌트 입력 검증 버튼 결과와 참고 화면을 정합니다.

5. 초기 로딩 빈 성공 검증 오류 시스템 오류 권한 없음 오프라인 상태를 정합니다.

6. 화면 요소에 필요한 DATA와 동작에 필요한 FR을 도출합니다. AI 기능이 있으면 AI 결과와 사람 확정값을 나눠 저장하고 확정과 되돌리기를 FR로 만듭니다.

7. 기능을 확인할 기준과 오류가 났을 때의 대응 방법을 연결합니다.

8. 화면 전이 상태 역할 차이 로그인 흐름에서 E2E 기준을 도출하고 FR과 SC에 E2E 통합 단위 수동 라벨을 붙입니다.

9. 테스트 계정 테스트 식별자 상태 재현 방법을 정해 E2E를 바로 작성할 수 있게 합니다.

10. 한 번의 PDCA로 검증할 수 있는 feature로 나눕니다.

## 주요 산출물

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| docs/PRD.md | 제품 전체의 유일한 정본 |
| docs/PRD.html | PRD.md에서 자동 생성하는 읽기용 문서. Apple 스타일 목차와 ID 링크 제공 |
| docs/DESIGN.md | 화면 디자인 기준. 없으면 Apple 디자인 시스템을 복사해 만듦 |
| docs/00-pm/feature.prd.md | bkit이 읽는 기능별 개발 기준 |
| docs/00-pm/_decisions.md | 작성자가 답해야 할 결정 목록 |
| docs/00-pm/_product.gate.md | 제품 PRD의 착수 가능 판정 |
| docs/00-pm/feature.gate.md | feature별 착수 가능 판정 |
| CLAUDE.md의 to-prd 블록 | bkit이 매 세션 읽는 실행 규칙. PRD에서 자동 생성 |
| docs/00-pm/_interview.md | 필수 항목 질문과 답변 기록. 같은 질문을 다시 하지 않음 |

## ID의 의미

| ID | 의미 | 예 |
| --- | --- | --- |
| SCR | 화면 | SCR-001 요청 목록 |
| NAV | 메뉴 항목 | NAV-001 헤더 요청 메뉴 |
| EL | 화면 안의 UI 요소 | SCR-001-EL-03 검토 요청 버튼 |
| DATA | 저장하거나 표시할 데이터 | DATA-001.status |
| FR | 구현해야 할 기능 요구사항 | FR-004 승인 저장 |
| SC | 완료 여부를 판정할 기준 | SC-002 승인 후 상태 변경 |
| REF | 참고 사이트나 화면 | REF-001 참고 서비스 목록 화면 |
| NG | 이번에 만들지 않을 것(비목표) | NG-001 고객 자동 발송 제외 |

## FR SC와 화면 중심 계약

FR은 기능 요구사항으로 시스템이 무엇을 해야 하는지 적습니다. 예를 들어 FR-004는 파트장이 승인 버튼을 누르면 요청 상태가 승인으로 저장된다는 요구입니다.

SC는 성공 기준으로 기능이 제대로 됐는지 판정하는 방법입니다. 예를 들어 SC-002는 승인 후 목록에서 해당 건이 승인으로 표시되는지 E2E로 확인합니다. FR은 만들 것이고 SC는 다 만들었는지 확인하는 시험 문제입니다.

화면 중심 계약은 기능 목록부터 쓰지 않고 역할 화면 메뉴 화면 요소 상태를 먼저 확정한 뒤 거기서 FR과 데이터를 도출하는 방식입니다. bkit은 이 계약과 실제 코드를 비교해 일치율을 계산합니다.

## 디자인 기준

to-prd는 화면 디자인을 별도 단계로 미루지 않습니다. PRD 9장에 다음을 기록하고 화면의 모든 UI 요소에 사용할 컴포넌트를 지정합니다.

•  시각 시스템은 프로젝트의 docs/DESIGN.md입니다. 없으면 Apple 디자인 시스템을 docs/DESIGN.md로 복사해 적용합니다

•  폰트는 항상 Pretendard입니다

•  색 간격 모서리 같은 디자인 토큰 요약과 컴포넌트 목록을 적습니다

•  브리프에 적은 참고 사이트는 REF 번호로 정리하고 참고할 점 따라 하지 않을 점 적용 화면을 연결합니다

## 화면 테스트

화면 테스트도 따로 설계하지 않습니다. to-prd가 화면 계약에서 E2E 기준을 도출합니다. 업무 담당자는 반드시 통과해야 할 사용자 흐름, E2E 공통 조건, 역할별 테스트 계정만 브리프에 적습니다.

| 화면 계약 항목 | 도출되는 E2E 기준 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 화면 전이 | P0 화면의 주요 전이마다 기준 1개 | 로그인 후 요청 목록으로 이동 |
| 화면 상태 | 적용되는 상태마다 기준 1개 | 요청이 0건이면 안내 문구 표시 |
| 역할 차이 | 일반 사용자와 관리자의 요소 차이와 접근 거부 | 일반 사용자에게 승인 버튼 없음 |
| 로그인과 세션 | 로그인 성공 실패 세션 만료 로그아웃 | 세션 만료 후 재로그인하면 원래 화면 복귀 |

E2E를 바로 작성할 수 있도록 PRD에 세 가지 규칙을 둡니다. 화면 요소 ID를 data-testid로 그대로 쓰고, 역할별 테스트 계정과 시드 방법을 11.1에 적고, 데이터 없음 오류 오프라인 상태를 시드 데이터나 응답 모킹으로 재현하는 방법을 NFR에 적습니다. 반응형은 NFR의 화면 크기로 같은 흐름을 다시 실행하고 접근성은 자동 검사로 확인합니다. 스크린샷 비교 테스트는 넣지 않습니다.

# 4 결정과 게이트 확인

## 작성자 결정 요청

to-prd가 D-001 같은 번호로 선택지 추천값 fallback과 영향을 제시하면 업무 책임자가 답합니다. 로그인 방식 보존 기간 고객에게 보이는 문구처럼 사업 보안 비용에 영향을 주는 결정은 도구가 임의로 확정하지 않습니다.

$to-prd D-001은 추천값으로, D-002는 선택지 2로 결정했어. 정본과 모든 파생본에 반영하고 gate를 다시 실행해줘.

## 게이트 판정

| 판정 | 조건 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- |
| 착수 가능 | Blocker 0이고 90점 이상 | bkit plan 시작 |
| 조건부 착수 | Blocker 0이고 70점 이상 | Major를 확인한 뒤 제한된 범위로 시작 |
| 착수 불가 | Blocker가 있거나 70점 미만 | 결정과 화면별 내용을 보완한 뒤 재검사 |

Blocker는 점수로 상쇄되지 않습니다. 특히 로그인 화면과 권한, P0 화면 동작의 SCR 요소 DATA FR SC 연결, bkit 경로와 명령, 단위 테스트와 E2E 실행 명령이 빠지면 개발을 시작하지 않습니다. 디자인 기준과 P0 화면 요소의 컴포넌트, P0 화면 상태별 E2E 기준, 역할별 테스트 계정과 테스트 식별자 규칙이 빠져도 Blocker입니다. 브리프의 이번에 만들지 않을 것을 구현하는 FR이나 화면이 있어도 Blocker입니다.

## 검증 방법 라벨

| 라벨 | 사용 기준 | 작성 예 |
| --- | --- | --- |
| E2E | 화면 전환 로그인 권한 세션 오프라인 반응형 흐름 | [E2E] 로그인 후 요청 등록과 목록 복귀 |
| 통합 | API 저장소 외부 연동 경계 | [통합] 승인 저장 후 ERP 전송 큐 생성 |
| 단위 | 계산 검증 상태 전이 같은 작은 규칙 | [단위] 마감일 초과 여부 계산 |
| 수동 | 실제 메일 수신 등 자동화할 수 없는 항목만 사용 | [수동] production 메일 수신 확인 이유 명시 |

사용자 흐름을 판정하는 기준은 E2E로 작성합니다. E2E 공통 조건은 NFR 실행 검증 행에 한 번만 적습니다. 뷰포트, 프로덕션 빌드 사용 여부, 브라우저, 병렬 실행 조건이 여기에 포함됩니다.

# 5 bkit으로 개발 시작

to-prd가 새 PRD를 만들었다면 bkit의 PM 단계는 이미 수행된 것이므로 /pdca pm을 건너뜁니다. PRD 14장의 feature 분해표에서 첫 번째 feature 슬러그를 확인하고 Claude Code에서 시작합니다.

/pdca plan request-review

기본 실행 순서

/pdca plan request-review → /pdca design request-review → /pdca do request-review → /pdca analyze request-review → /pdca report request-review

분석 결과가 설정된 match rate에 미달하면 autoIterate가 Check와 Act를 반복합니다. 반복 횟수와 기준은 현재 프로젝트의 bkit.config.json을 따릅니다. gap-detector는 설계와 코드를 비교할 뿐 테스트를 실행하지 않습니다. Check 단계에서 PRD 11.1의 단위 테스트와 Playwright E2E 명령을 실제로 실행하고 결과를 analysis 문서에 기록해야 합니다.

to-prd는 게이트를 통과하면 프로젝트 CLAUDE.md에 실행 규칙 블록을 만듭니다. 이 블록에는 UI는 docs/DESIGN.md와 Pretendard를 따른다, 모든 UI 요소에 data-testid를 붙인다, Check 단계에서 PRD 11.1의 단위 테스트와 Playwright 명령을 실제로 실행한다, 두 관문을 모두 통과해야 완료다라는 규칙이 들어갑니다. bkit은 매 세션 이 규칙을 읽으므로 PRD와 구현과 검증이 같은 기준으로 맞춰집니다. 블록은 직접 고치지 말고 PRD를 갱신한 뒤 to-prd를 다시 실행합니다.

## 완료를 결정하는 두 관문

1. bkit match rate가 bkit.config.json의 기준 이상이어야 합니다.

2. PRD 11.1에 적은 테스트 명령이 Playwright E2E를 포함해 모두 통과해야 합니다.

둘 중 하나라도 실패하면 완료가 아닙니다. 테스트 코드와 셀렉터의 상세 설계는 PRD가 아니라 Design 문서와 tests 폴더에서 관리합니다. 셀렉터는 화면 요소 ID를 data-testid로 쓰는 규칙 하나만 PRD에 둡니다.

## 개발 전에 확인할 것

•  feature PRD가 docs/00-pm 또는 프로젝트 설정의 탐색 경로에 있는가

•  gate가 착수 가능 또는 합의된 조건부 착수인가

•  PRD 13장의 작성자 결정에 안전한 fallback이 있는가

•  첫 feature의 화면 데이터 FR SC가 한 번의 PDCA로 검증 가능한가

•  bkit.config.json의 match rate와 반복 설정을 확인했는가

•  PRD 11.1에 단위 테스트 Playwright E2E 러너와 실행 명령이 있는가

•  NFR 실행 검증에 뷰포트 빌드 브라우저 병렬 조건이 있는가

•  PRD 9장에 DESIGN.md Pretendard 컴포넌트 목록이 있고 docs/DESIGN.md 파일이 있는가

•  P0 화면 상태마다 E2E 기준이 연결되고 11.1에 역할별 테스트 계정이 있는가

•  프로젝트 CLAUDE.md에 to-prd 블록이 있고 테스트 명령과 match rate 기준이 PRD와 같은가

# 6 작성 예시

아래 정도만 작성해도 to-prd가 화면과 기능을 자세히 정리할 수 있습니다.

| 항목 | 작성 예 |
| --- | --- |
| 문제 | 서비스 기사가 점검 결과를 메신저로 보내 평균 2.6일 뒤에 고객에게 회신한다 |
| 사용자 | 서비스 기사 파트장 품질 담당 |
| 미래 흐름 | 기사 등록 AI 판정 기사 확인 파트장 확정 고객 설명 |
| 필요 화면 | 로그인 요청 목록 요청 상세 검토 관리자 현황 |
| 참고 디자인 | 사내 포털 목록 화면의 표 밀도를 참고. DESIGN.md가 없어 Apple 기본값 적용 |
| 예외 | 오프라인 AI 결과 없음 ERP 응답 없음 반려 |
| 완료 기준 | 접수부터 회신까지 1일 이내인 건이 80퍼센트 이상 |
| 테스트 계정 | 서비스 기사 1 파트장 1 품질 담당 1 |
| 제외 | 고객 자동 발송과 AI 자동 확정은 하지 않음 |

to-prd는 이 입력에서 역할별 권한, 로그인과 메뉴, 각 화면 요소, AI 결과와 사람 확정 데이터의 분리 저장, 오류 상태, 검증 가능한 FR과 SC를 만든 뒤 request-review 같은 feature로 나눕니다. 참고 화면은 REF 번호로 정리되고 Apple 디자인 시스템과 Pretendard가 적용되며, 각 화면 상태의 E2E 기준과 역할별 테스트 계정도 함께 만들어집니다.

# 7 변경 요청과 운영

앱 개발 중 요구사항이 바뀌면 기존 ID를 유지한 채 정본부터 갱신합니다.

$to-prd 일반 사용자는 확정할 수 없고 파트장만 확정하도록 바뀌었어. 기존 ID를 보존하고 영향받는 화면 권한 FR SC feature와 gate를 갱신해줘.

•  삭제된 SCR DATA FR SC NG ID를 새 항목에 재사용하지 않습니다.

•  feature PRD의 수동 수정은 정본으로 옮긴 뒤 파생본을 다시 만듭니다.

•  외부 API 가격 법규 일정은 출처 기준일 재확인 시점을 함께 기록합니다.

•  착수 불가 상태에서는 최종본을 덮어쓰지 않고 draft와 draft gate를 유지합니다.

# 8 최종 체크리스트

## to-prd 실행 전

•  문제 사용자 현재 흐름 미래 흐름을 작성했다

•  일반 사용자와 관리자의 차이를 작성했다

•  필요 화면과 화면별 주요 입력 버튼을 작성했다

•  실패 취소 권한 없음 오프라인 같은 예외를 작성했다

•  완료 기준과 반드시 통과해야 할 사용자 흐름 및 제외 기능을 작성했다

•  기존 테스트 도구와 실행 명령을 적었거나 추천값 적용이라고 표시했다

•  참고 화면과 참고할 점을 적었거나 Apple 기본 디자인 적용이라고 표시했다

•  역할별 테스트 계정 수를 적었다

## bkit 실행 전

•  docs/PRD.md와 feature PRD가 생성되었다

•  작성자 결정 요청에 답했거나 안전한 fallback이 있다

•  Blocker가 없다

•  프로젝트의 bkit.config.json과 실행 경로를 확인했다

•  Playwright를 포함한 테스트 명령을 Check 단계에서 실제 실행하도록 명시했다

•  match rate와 전체 테스트 통과의 두 관문을 완료 조건으로 확인했다

•  docs/DESIGN.md가 있고 PRD 9장의 폰트가 Pretendard다

•  첫 feature 슬러그로 /pdca plan을 실행한다